RAPPORT DE PROGRESSION

Application Mobile POS

Période : 4 au 8 Janvier 2025

Projet : YURE Mobile POS
Développeur : Bonheur Tam

VUE D'ENSEMBLE

| Metrique | Valeur |
| --- | --- |
| Taches totales | 50 |
| Taches terminees | 17 |
| Taches en cours | 1 |
| Taches a faire | 32 |
| Points de blocage | 0 |
| Progression globale | 34% |

Budget Temps

| Categorie | Consomme | Total | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Heures réalisées | 18.5h | 53.5h | 34.6% |
| Heures restantes | 35h | 53.5h | 65.4% |

TACHES COMPLETEES (17)

Securite (1 tache)

- APP-017 : Cles d'idempotence (prevention doublons paiements)

Authentification (12 taches)

- APP-001 : Ecran connexion email/mot de passe

- APP-002 : Envoi OTP

- APP-003 : Validation OTP

- APP-004 : Gestion OTP invalide

- APP-005 : Gestion OTP expire

- APP-006 : Renvoyer OTP

- APP-007 : Selection terminal

- APP-008 : Creation code PIN

- APP-009 : Confirmation PIN

- APP-010 : Ignorer creation PIN

- APP-011 : Ecran saisie PIN au demarrage

- APP-012 : Validation PIN

Format & Affichage (1 tache)

- APP-016 : Affichage montants en XOF

Paiements (2 taches)

- APP-PAY-001 : Ecran paiement principal

- APP-PAY-002 : Selection mode de paiement

UX & Configuration (2 taches)

- APP-UI-001 : Design coherent

- APP-SETTINGS-001 : Ecran parametres