RAPPORT TESTS UNITAIRES

Initiative Qualité - Test-Driven Development

Période : 25 au 30 Octobre

Projet: YURE Mobile POS

Type: Tests crées AVANT développement des fetaures

Branche: tests-2

Développeur : Bonheur Tam

________________________________________________________________________________

CONTEXTE & MOTIVATION

Initiative Personnelle

Cette campagne massive de tests unitaires a été réalisée de manière proactive avant le développement des features du fichier excel. Cette approche test-driven développement (TDD) garantit que le code à venir sera robuste dès sa conception.

Pourquoi Tests avant Développement ?

1. Sécurité dès la conception : Définir le comportement attendu avant d'écrire le code

2. Fiabilité garantie : S'assurer que l'argent des transactions n'est jamais perdu

3. Développement rapide : Coder avec confiance en validant chaque étape

4. Documentation vivante : Les tests servent de spécification exécutable

5. Détection précoce : Identifier les bugs dès l'implémentation

RESUME EXECUTIF

| Métrique | Valeur | Statut |
| --- | --- | --- |
| Tests crées | 297 tests | OK |
| Tests réussis | 291/297 | 98% |
| Tests échoues | 6/297 | 2% (A corriger) |
| Fichiers de tests | 32 fichiers | COMPLET |
| Couverture | ~85% | EXCELLENT |
| Temps exécution | ~20 secondes | Très rapide |
| Lignes de code | +7,648 lignes | MASSIF |

REPARTITION DES TESTS (297 total)

| Categorie | Nombre de tests | Description |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure Core | 28 tests | Errors, Network, Utils |
| Authentification | 47 tests | OTP workflow complet |
| Paiements Stripe | 51 tests | Card + Link payments |
| Paiements Mobile Money | 67 tests | Orange Money + Wave |
| Profil | 49 tests | User & Terminal |
| Transactions | 70 tests | Balance + History |

BENEFICES MESURABLES

Avant les Tests (Approche classique)

X Code ecrit sans specification claire

X Bugs decouverts en production

X Regression frequente

X Refactoring impossible

Apres les Tests

297 scenarios valides automatiquement

Spécification exécutable avant le code

Confiance totale pour développer

Documentation vivante du comportement attendu

Détection immédiate des bugs

Refactoring sécurisé

DETAIL DES TESTS IMPLEMENTES

1. Infrastructure Core (28 tests)

Errors (6 tests)

- ServerException avec message et statusCode

- CacheException avec message personnalise

- TokenExpiredException avec message par defaut

- Failure classes Equatable

Network (11 tests)

- ApiClient : GET/POST authentifie

- Injection header Authorization Bearer

- Gestion token expire/null/empty

- NetworkInfo : Detection connexion

Utils (11 tests)

- TokenValidator : Validation JWT

- PaymentAmount : Conversion XOF

2. Authentification (47 tests)

Models (12 tests) : AuthResponseModel parsing JSON

Repository (23 tests) : requestOTP, verifyOTP, gestion erreurs

Use Cases (12 tests) : VerifyCode, VerifyOTP workflows

3. Paiements Stripe (51 tests)

Models (22 tests) : StripePaymentIntentResponse parsing

Repository (17 tests) : createPaymentIntent, createLinkPayment

Use Cases (12 tests) : InitLinkPayment workflows

4. Paiements Mobile Money (67 tests)

Models (24 tests) : Init/Verify requests/responses

Repository (28 tests) : Orange Money + Wave workflows

Use Cases (15 tests) : InitPayment, VerifyPayment

5. Profil (49 tests)

Models (29 tests) : ProfilModel parsing complexe

Repository (14 tests) : getProfil avec authentification

Use Cases (6 tests) : GetProfil workflows

6. Transactions (70 tests)

Models (54 tests) : Balance, Transaction, Cancel, Gateway

Repository (32 tests) : getBalance, getTransactions, cancel

Use Cases (18 tests) : Get/Cancel workflows avec pagination